# Распоряжение Правительства РФ от 17 октября 2009 г. N 1555-р

1. Утвердить прилагаемый [план](#sub_1000) перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти.

2. Переход на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период на текущее финансирование деятельности этих органов.

3. Методическое обеспечение перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде осуществляется:

Минкомсвязью России - в части методического и организационного руководства процессом указанного перехода;

Минэкономразвития России - в части обеспечения соответствия мероприятий, проводимых в рамках административной реформы, плану перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти (далее - план).

4. Федеральным органам исполнительной власти:

организовать в пределах своей компетенции реализацию плана, включая осуществление мер, направленных на совершенствование законодательства, и иных мер для обеспечения перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде;

абзац третий утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст абзаца третьего пункта 4

5. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 5

6. Минэкономразвития России по согласованию с Минкомсвязью России в установленном порядке представить в Правительство Российской Федерации проекты перечней государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) в электронном виде соответственно органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, а также государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде соответственно федеральными учреждениями, учреждениями субъектов Российской Федерации или муниципальными учреждениями.

7. Минкомсвязи России по согласованию с Минэкономразвития России в месячный срок со дня утверждения Правительством Российской Федерации перечней, указанных в [пункте 6](#sub_6) настоящего распоряжения, в установленном порядке представить в Правительство Российской Федерации проекты планов перехода:

на предоставление государственных (муниципальных) услуг и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в электронном виде соответственно органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления;

на предоставление государственных (муниципальных) услуг в электронном виде соответственно федеральными учреждениями, учреждениями субъектов Российской Федерации или муниципальными учреждениями.

8. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 июня 2009 г. N 872-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 26, ст. 3259).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель ПравительстваРоссийской Федерации | В. Путин |

Москва

17 октября 2009 г.

N 1555-р

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. N 869-р в План внесены изменения

См. текст Плана в предыдущей редакции

# Планперехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти(утв. [распоряжением](#sub_0) Правительства РФ от 17 октября 2009 г. N 1555-р)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти[\*](#sub_111) |
| I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап |
| I. Государственные услуги и (или) функции по постановке на налоговый учет, взаимодействию с налогоплательщиками, а также по уплате налогов и сборов |
| 1. | Прием налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц | Минфин России,ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | май 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 2. | Прием налоговой декларации по налогу на прибыль российских организаций, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции | Минфин России,ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 3. | Прием налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 4. | Прием налоговой декларации по налогу по акцизам на подакцизные товары, в том числе на табачные изделия | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 5. | Прием налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 6. | Прием налоговой декларации по налогу на прибыль иностранных организаций | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 7. | Прием налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 8. | Прием налоговой декларации о доходах, полученных российской организацией из источников за пределами Российской Федерации | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 9. | Прием налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 10. | Прием налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 11. | Прием налоговой декларации по транспортному налогу | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 12. | Прием налоговой декларации по водному налогу | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 13. | Прием налоговой декларации по земельному налогу | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 14. | Прием единой (упрощенной) налоговой декларации | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 15. | Прием налоговой декларации по налогу на имущество организаций | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 16. | Предоставление информации о налоговой задолженности физического лица | Минфин России,ФНС России | август 2010 г. | август 2010 г. | январь2011 г. | июль 2011 г. | июль 2011 г. |
| II. Государственные услуги и (или) функции по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также по получению выписок из реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| 17. | Государственная регистрация юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | декабрь 2010 г. | апрель 2012 г. |
| 18. | Учет организаций и физических лиц, ведение Единого государственного реестра налогоплательщиков и предоставление содержащихся в нем сведений | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | август2010 г. | март 2011 г. | сентябрь 2011 г. |
| 19. | Ведение Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставление содержащихся в них сведений | Минфин России, ФНС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | сентябрь 2010 г. | июнь 2011 г. | сентябрь 2011 г. |
| 20. | Предоставление в установленном порядке информации физическим и юридическим лицам о зарегистрированных некоммерческих организациях, филиалах и представительствах иностранных некоммерческих неправительственных организаций | Минюст России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | сентябрь 2010 г. | март 2011 г. | сентябрь 2011 г. |
| III. Государственные услуги по постановке на учет и снятию с учета автотранспортных средств |
| 21. | Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним | МВД России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | июль 2010 г. | февраль 2011 г. | декабрь 2012 г. |
| 22. | Государственный технический осмотр транспортных средств | МВД России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | февраль 2010 г. | декабрь 2010 г. | декабрь 2012 г. |
| IV. Государственные услуги по выдаче документов, связанных с таможенным оформлением товаров |
| 23. | Принятие предварительных решений о классификации товаров в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности | ФТС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | декабрь 2010 г. | март 2011 г. | декабрь 2012 г. |
| 24. | Осуществление таможенных операций, связанных с приемом, регистрацией, отказом в регистрации и принятием решения по выпуску таможенной декларации | ФТС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | декабрь 2010 г. | март 2011 г. | декабрь 2012 г. |
| V. Государственные услуги в сфере занятости населения |
| 25. | Информирование о положении на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы | Минздравсоцразвития России, Роструд | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | октябрь 2010 г. | май 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| VI. Государственные услуги в сфере социальной защиты граждан |
| 26. | Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг | Минздравсоцразвития России, Росздравнадзор,Пенсионный фондРоссийской Федерации | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | сентябрь 2011 г. | март 2012 г. | декабрь 2012 г. |
| 27. | Прием и регистрация заявлений граждан об установлении им пенсий в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" | Минтруд России, Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 ноября 2009 г. | июль 2010 г. | март 2013 г. | июнь 2014 г. | декабрь 2014 г. |
| 28. | Прием от застрахованных лиц через страхователей и трансферагентов анкет с целью регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и заявлений о добровольном вступлении в правоотношения в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" | Минтруд России, Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | март 2012 г. | декабрь 2012 г. |
| 29. | Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) или о переходе в негосударственный пенсионный фонд для передачи им средств пенсионных накоплений | Минтруд России, Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | сентябрь 2010 г. | сентябрь 2012 г. | июнь 2013 г. |
| 30. | Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно федеральным законам "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" | Минздравсоцразвития России, Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | март 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| VII. Государственные услуги по взаимодействию со страхователями-работодателями в сфере обязательного пенсионного и обязательного медицинского страхования |
| 31. | Регистрация страхователей-работодателей в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" | Минздравсоцразвития России, Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | март 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| 32. | Прием от страхователей отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету застрахованных лиц | Минздравсоцразвития России, Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | март 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| 33. | Прием от страхователей отчетности по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование | Минздравсоцразвития России, Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | март 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| 34. | Прием от страхователей реестров застрахованных лиц о перечислении дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов работодателя в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" | Минздравсоцразвития России, Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | март 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| VIII. Государственные услуги по приему, регистрации и рассмотрению в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях |
| 35. | Прием, регистрация и рассмотрение в органах внутренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и иной информации о правонарушениях | МВД России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | декабрь 2012 г. |
| IX. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности |
| 36. | Лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения | Минздравсоцразвития России, Росздравнадзор | 15 декабря 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2010 г. | декабрь 2010 г. |
| 37. | Лицензирование деятельности по производству лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения | Минпромторг России, Росздравнадзор | 15 декабря 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2010 г. | декабрь 2010 г. |
| 38. | Лицензирование медицинской деятельности | Минздравсоцразвития России, Росздравнадзор | 15 декабря 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2010 г. | декабрь 2010 г. |
| X. Государственные услуги по оформлению и выдаче документов, удостоверяющих личность, а также по предоставлению адресно-справочной информации |
| 39. | Оформление, выдача, замена и учет выданных паспортов гражданина Российской Федерации, а также иных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации | ФМС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 40. | Оформление, выдача, замена и учет выданных паспортов гражданина Российской Федерации, а также иных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации | ФМС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| 41. | Организация и ведение адресно-справочной работы | ФМС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2011 г. | июнь 2012 г. |
| XI. Государственные услуги по регистрации по месту жительства и месту пребывания |
| 42. | Организация выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации | ФМС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | май 2010 г. | сентябрь 2011 г. | март2012 г. |
| 43. | Организация выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации | ФМС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | май2010 г. | сентябрь 2011 г. | март2012 г. |
| 44. | Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации | ФМС России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | май 2010 г. | сентябрь 2011 г. | март2012 г. |
| 45. | Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию по ходатайству федеральных органов государственной власти, дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств в Российской Федерации, представительств иностранных государств при международных организациях, находящихся в Российской Федерации, и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также принятие решений о выдаче виз иностранным гражданам и лицам без гражданства | МИД России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | июнь 2011 г. | сентябрь 2011 г. |
| 46. | Оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства по ходатайству органов местного самоуправления, юридических лиц, граждан Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации иностранных граждан | ФМС России | июль 2010 г. | июль 2010 г. | декабрь 2010 г. | июль 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| XII. Государственные услуги в сфере образования |
| 47. | Предоставление информации о документах об образовании (среднее, начальное и высшее профессиональное образование) и результатах проверки подлинности бланков документов об образовании (среднее, начальное и высшее профессиональное образование) | Минобрнауки России, Рособрнадзор | 15 ноября 2009 г. | май 2010 г. | сентябрь 2011 г. | октябрь 2012 г. | октябрь 2012 г. |
| 48. | Формирование и ведение базы данных об участниках единого государственного экзамена (предоставление сведений о результатах единого государственного экзамена, о подаче заявлений лицами, поступающими в высшие и средние специальные учебные заведения, а также о зачислении в высшие и средние специальные учебные заведения лиц, успешно прошедших вступительные испытания) | Минобрнауки России, Рособрнадзор | 15 ноября 2009 г. | май 2010 г. | май 2011 г. | май 2011 г. | май 2011 г. |
| 49. | Прием заявлений об установлении в Российской Федерации эквивалентности документов иностранных государств об образовании, установление и признание такой эквивалентности | Минобрнауки России, Рособрнадзор | июль 2010 г. | июль 2011 г. | декабрь2011 г. | ноябрь2012 г. | октябрь2013 г. |
| 50. | Осуществление государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций | Минобрнауки России, Рособрнадзор | июль 2010 г. | июль 2011 г. | март2012 г. | ноябрь2012 г. | июль2013 г. |
| XIII. Государственные услуги по предоставлению информации из государственных библиотечных фондов |
| 51. | Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов | Минкультуры России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2010 г. | март 2011 г. |
| 52. | Предоставление информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав | Минкультуры России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2010 г. | март 2011 г. |
| XIV. Государственные услуги в сфере здравоохранения |
| 53. | Регистрация изделий медицинского назначения, а также предоставление гражданам и организациям доступа к информации об изделиях медицинского назначения, прошедших регистрацию | Минздравсоцразвития России, Росздравнадзор | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | сентябрь 2010 г. | март 2011 г. | декабрь 2012 г. |
| 54. | Регистрация лекарственных средств, предоставление гражданам и организациям доступа к информации о лекарственных средствах, прошедших регистрацию | Минздравсоцразвития России, Росздравнадзор | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | сентябрь 2010 г. | март 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| 55. | Предоставление гражданам и организациям доступа к информации о квалификации медицинских и фармацевтических работников | Минздравсоцразвития России, Росздравнадзор | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | ноябрь 2010 г. | июль 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| 56. | Предоставление гражданам и организациям информации об оказании высокотехнологичной медицинской помощи населению Российской Федерации за счет средств федерального бюджета | Минздравсоцразвития России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | декабрь 2010 г. | декабрь 2011 г. |
| 57. | Проведение медико-социальной экспертизы | Минздравсоцразвития России, ФМБА России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | декабрь 2010 г. | декабрь 2011 г. | декабрь 2012 г. |
| 58. | Регистрация предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства в установленном законодательством Российской Федерации порядке | Минздравсоцразвития России, Росздравнадзор | июль 2010 г. | июль 2010 г. | сентябрь 2010 г. | декабрь 2010 г. | декабрь 2011 г. |
| XV. Государственные услуги по предоставлению государственной статистической информации |
| 59. | Предоставление официальной статистической информации по запросам граждан и организаций | Минэкономразвития России, Росстат | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2010 г. | декабрь 2010 г. |
| XVI. Иные государственные услуги и функции |
| 60. | Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного движения | МВД России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | сентябрь 2010 г. | июль 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| 61. | Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений | МВД России | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | сентябрь 2010 г. | август 2011 г. | декабрь 2012 г. |
| 62. | Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Минэкономразвития России, Росреестр | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | октябрь 2010 г. | июнь2011 г. | декабрь 2011 г. |
| 63. | Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Минэкономразвития России, Росреестр | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | октябрь 2010 г. | июнь2011 г. | декабрь 2011 г. |
| 64. | Предоставление сведений, содержащихся в государственном кадастре недвижимости, размещение публичных кадастровых карт в сети Интернет | Минэкономразвития России, Росреестр | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | сентябрь 2010 г. | март 2011 г. | декабрь 2011 г. |
| 65. | Постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет | Минэкономразвития России, Росреестр | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | декабрь 2010 г. | декабрь 2011 г. |
| 66. | Выдача специальных разрешений на международную автомобильную перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов | Минтранс России, Росавтодор | 15 ноября 2009 г. | декабрь 2009 г. | март 2010 г. | сентябрь 2010 г. | декабрь 2012 г. |
| 67. | Прием заявлений о проведении государственной экспертизы проектной документации, проведение такой экспертизы и выдача заключения по ее результатам, выдача разрешения на строительство, выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию | Минрегион России,Минтранс России | сентябрь 2010 г. | октябрь 2010 г. | июль 2011 г. | декабрь 2011 г. | декабрь 2012 г. |
| 68. | Предоставление выписок из государственного лесного реестра | Минсельхоз России,Рослесхоз | июль 2010 г. | июль 2010 г. | сентябрь 2011 г. | декабрь 2011 г. | апрель 2012 г. |
| 69. | Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица | Минюст России, ФССП России | июль 2010 г. | январь 2011 г. | июль 2011 г. | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
| 70. | Рассмотрение заявлений в рамках исполнительного производства об  исправлении допущенных в постановлении судебного пристава описок или явных арифметических ошибок, о продлении сроков в исполнительном производстве, об отложении исполнительных действий и об отложении применения мер принудительного исполнения, о приостановлении или прекращении исполнительного производства, об отмене постановления судебного пристава об окончании исполнительного производства, о проведении проверки правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного лица, о розыске должника, его имущества или розыске ребенка, о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации | Минюст России, ФССП России | июль 2010 г. | январь 2011 г. | июль 2011 г. | январь 2012 г. | декабрь 2012 г. |
| 71. | Прием установленных Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" уведомлений о начале отдельных видов предпринимательской деятельности | Роспотребнадзор, ФМБА России, Ространснадзор | сентябрь 2010 г. | октябрь 2010 г. | декабрь 2010 г. | - | - |
| 72. | Прием заявок о выдаче патентов Российской Федерации на изобретение, полезную модель и промышленный образец, выдача таких патентов, а также регистрация и выдача свидетельств на наименование места происхождения товара, товарный знак, знак обслуживания и признание общеизвестного в Российской Федерации товарного знака | Минобрнауки России, Роспатент | июль 2010 г. | июль 2010 г. | декабрь2010 г. | декабрь2011 г. | июль2012 г. |
| 73. | Прием заявок о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем и государственная регистрация таких программ, баз данных и топологий | Минобрнауки России, Роспатент | июль 2010 г. | декабрь 2010 г. | декабрь2011 г. | октябрь2012 г. | декабрь2012 г. |
| 74. | Прием заявок о государственной регистрации договоров о распоряжении правами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, зарегистрированные программы для электронных вычислительных машин, базы данных, зарегистрированные топологии интегральных микросхем, а также сделок, предусматривающих использование единой технологии за пределами Российской Федерации, и осуществление государственной регистрации таких договоров | Минобрнауки России, Роспатент | октябрь 2010 г. | июль 2011 г. | декабрь2012 г. | октябрь2013 г. | декабрь2013 г. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Перечень мер, осуществляемых на этапах перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти, предусмотрен [приложением](#sub_11000).

Приложение
к [плану](#sub_1000) перехода на предоставление
государственных услуг и исполнение
государственных функций
в электронном виде федеральными
органами исполнительной власти

# Переченьмер, осуществляемых на этапах перехода на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти

I этап - завершение размещения информации о государственной услуге и государственной функции в сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

II этап - завершение размещения на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги (функции), и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

III этап - обеспечение возможности для заявителей в целях получения государственных услуг (функций) представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

IV этап - обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления государственной услуги или исполнения государственной функции в электронном виде.

V этап - обеспечение возможности получения результатов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде, если это не запрещено федеральным законом.